様式（８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙２－１

工 事 履 行 報 告 書

| 工 事 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |
| 日 付 | 令和 年 月 日（ 月分） |  |  |  |
| 月 別 |  | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| 令和●●年５月 |  | １２％ | ２７％ | 月別現場閉所率：32.26％ 対象期間：31日、現場閉所日数：10日 |
| ６月 |  | ７５％ | ７０％ | 月別現場閉所率：33.33％ 対象期間：30日、現場閉所日数：10日 |
| ７月 |  | １００％ | １００％ | 月別現場閉所率：26.92％ 対象期間：26日、現場閉所日数：7日 ※暦上休日：7日 ≦ 現場閉所日：7日 |
| （記事欄） 工期内の日数 ８７日 （３１日＋３０日＋２６日） 現場閉所を行った日数 ２７日 （１０日＋１０日＋７日） 現場閉所率 ２７／８７＝３１．０３％ ≧ ２８．５％ （４週８休以上） 月単位の現場閉所：達成（未達成） |  |  |  |  |

| 総 括 監 督 員 | 主 任 監 督 員 | 監 督 員 |  | 現 場 代 理 人 | 主任（監理) 技 術 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |